Monitoria TADS

Lista de Riscos

Versão 1.2

Histórico de Revisão

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Versão** | **Descrição** | **Autor** |
| 09/Jul/2016 | 1.0 | Criação do Documento | Douglas Albuquerque |
| 10/Jul/2016 | 1.1 | Finalização do Documento | Douglas Albuquerque |
| 11/Jul/2016 | 1.2 | Revisão do Documento | Edmilson Santana |
|  |  |  |  |

Índice Analítico

Sumário

[1. Introdução 2](#_Toc455926694)

[1.1 Finalidade 2](#_Toc455926695)

[1.2 Escopo 2](#_Toc455926696)

[1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações 2](#_Toc455926697)

[1.4 Referências 2](#_Toc455926698)

[1.5 Visão Geral 2](#_Toc455926699)

[2. Riscos 2](#_Toc455926700)

[2.1 Risco de Programação — 1 2](#_Toc455926701)

[2.1.1 Classificação ou Gravidade do Risco 2](#_Toc455926702)

[2.1.2 Descrição 2](#_Toc455926703)

[2.1.3 Impactos 2](#_Toc455926704)

[2.1.4 Indicadores 2](#_Toc455926705)

[2.1.5 Estratégia de Diminuição 2](#_Toc455926706)

[2.1.6 Plano de contingência 2](#_Toc455926707)

[2.2 <Próximo identificador de risco—nome descrição ou número> 3](#_Toc455926708)

**Lista de Riscos**

# Introdução

## Finalidade

Este documento tem como finalidade capturar os riscos aparentes para o sucesso do projeto. Aqui estarão listados em ordem decrescente os eventos que podem levar à um resultado negativo.

## Escopo

Este documento destina-se a levantar os possíveis riscos do Sistema de Monitoria TADS e com isso originar uma busca por soluções para se prevenir o projeto desses riscos.

## Definições, Acrônimos e Abreviações

Consulte o glossário[1]

## Referências

Glossário [1]

Documento de Visão [2]

## Visão Geral

A partir de desta sessão serão listados os possíveis riscos do sistema.

# Riscos

## Risco de Programação — 1

### Classificação ou Gravidade do Risco

Restrição de Armazenamento

### Descrição

Para que o aluno que está participando de uma monitoria consiga, ao final do semestre, receber um certificado de conclusão da monitoria, ele precisa ter entregue todos os relatórios mensais do semestre no setor responsável. No sistema ele terá a opção de ir preenchendo o relatório à medida que ele vai dando a monitoria e no final do mês ele solicita a aprovação do professor. A partir disto, é necessário que o sistema não perca de forma alguma esses dados.

### Impactos

#### O sistema perderia a credibilidade

#### O sistema poderia deixar de ser utilizado

### Indicadores

Uma forma de monitorar este risco seria a de estar sempre atento se o banco de dados não está próximo da sua capacidade máxima de armazenamento.

### Estratégia de Diminuição

A utilização de um segundo banco de dados que servirá de backup.

### Plano de contingência

Aquisição de uma licença paga para obter uma maior capacidade de armazenamento.

## <Próximo identificador de risco—nome descrição ou número>