Monitoria TADS

Plano de Iteração - Iteração Preliminar

Versão **1.0**

Histórico de Revisão

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Versão** | **Descrição** | **Autor** |
| 24/06/2016 | 1.0 | Iteração Preliminar | Edmilson Santana |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Indíce Analítico

1. [Introdução](#h.inn78pc0px3m)
   1. [Finalidade](#h.4zmcnj3uyg5h)
   2. [Escopo](#h.4o9ub8hwq6mm)
   3. [Definições, Acrônimos, e Abreviações](#h.b8g4307y65cn)
   4. [Referências](#h.hwep6h92zlmy)
2. [Plano](#h.dgjzya8migbi)
3. [Recursos](#h.acucm9dc9jit)
4. [Casos de Uso](#h.9lnw2gehozn)
5. [Critério de avaliação](#h.qnz2qww0b8g8)

Plano de Iteração

# Introdução

## Finalidade

Esse plano de iteração descreve os planos para iteração preliminar do Projeto.

## Escopo

O plano de iteração aplica-se ao sistema Monitoria TADS. Este, tem como objetivo geral, realizar a gestão das atividades acadêmicas de monitoria. Este sistema deverá automatizar a entrega e elaboração dos relatórios de frequência mensais realizados pelos monitores, permitindo que os mesmos descrevam suas atividades de monitoria e gerem um relatório de frequência composto por essas atividades, sendo este relatório acompanhado e aprovado pelo Professor. [3]

## Definições**,** Acrônimos**,** e Abreviações

Consulte o Glossário [1]

## **Refer**ê**n**cias

Glossário [1]

Especificação de Casos de Uso [2]

Documento de Visão [3]

# Plano

# A Tabela a seguir exibe o Cronograma de Atividades a serem executadas, nesta iteração, com suas respectivas datas de início como de término do desenvolvimento dos artefatos. Além disto, os artefatos ou produtos liberados serão gerados e revisados durante esta Iteração e estão exibidos abaixo com seus respectivos proprietários:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Conjunto de Artefatos** | **Artefato Liberado** | **Proprietário Responsável** | **Cronograma do Desenvolvimento** |
| Conjunto de Artefatos de Modelagem de Negócios | Glossário | Edmilson Santana | **Início:** 20/0/2016  **Termíno:** 24/06/2016 |
| Conjunto de Artefatos de Requisitos | Documento de Visão | Douglas Albuquerque | **Início:** 20/06/2016  **Termíno:** 24/06/2016 |
| Especificação Suplementar | Edmilson Santana | **Início:** 20/06/2016  **Termíno:** 24/06/2016 |
| Especificações dos Casos de Uso | Douglas Albuquerque | **Início:** 20/06/2016  **Termíno:** 24/06/2016 |
| Conjunto de Artefatos de Gerenciamento de Projeto | Plano de Iteração | Edmilson Santana | **Início:** 20/06/2016  **Termíno:** 24/06/2016 |

# Recursos

Os integrantes da equipe compreendem os recursos primários desta iteração preliminar.

# Casos de Uso

Durante a iteração preliminar serão identificados todos os casos de uso e atores importantes. Na Especificação de Casos de Uso [2], serão determinados e documentados os casos de uso com os fluxos principais e alternativos.

# Critério de avaliação

A meta principal da Iteração Preliminar é definir o sistema no nível de detalhamento necessário para permitir um estudo da viabilidade a partir de uma perspectiva de negócio. Com a finalização da iteração, uma revisão dos artefatos produzidos no plano da iteração decidirá sobre a Viabilidade / Inviabilidade do projeto. Cada produto liberado desenvolvido durante a iteração será revisado por um integrante da equipe que não seja o proprietário