Monitoria IFPE
Plano de Aceitação do Produto

Versão 1.1

Histórico da Revisão
Data	Versão	Descrição	Autor
09/07/2016	1.0	Escrevendo documento	Edmilson Santana
10/07/2016	1.1	Revisão do documento	Douglas Albuquerque

Índice Analítico

Plano de Aceitação do Produto
# Introdução
## Finalidade
Este documento define o Plano de Aceitação do projeto Monitoria IFPE com o objetivo de	registrar o consenso definido entre o cliente e o time de projeto sobre como determinar a	aceitação da solução.
## Escopo
Este Plano de Aceitação do Produto se aplica ao Sistema Monitoria IFPE que será desenvolvido pela Projetos IFPE.
## Definições, Acrônimos, e Abreviações
Consulte o Glossário [1]
## Referências
    1. Glossário [1]
    2. Especificação Suplementar [2]
    3. Especificação de casos de uso [3]
    4. Plano de Iteração Preliminar [4]
# Responsabilidades
Nome	Responsabilidade
Douglas Albuquerque	Analista e Engenheiro de Testes
Edmilson Santana	Arquiteto de Software

# Tarefas de Aceitação do Produto
## Critérios de Aceitação do Produto
### O produto implementa corretamente todas as regras de negócio
### O produto foi devidamente testado e em ambientes diferentes
### O produto deve dispor de uma interface amigável e intuitiva

## Auditoria de Configuração Física
### Documento de Visão
### Plano de Iteração
### Especificação Suplementar
### Documento de Requisitos
## Auditoria de Configuração Funcional
1 – Preenchimento e Geração dos relatórios: Será utilizado testes automatizados para verificar a veracidade dos dados contidos no documento e o tempo de resposta desde a solicitação até o donwload do documento que não deve levar mais que 8 segundos.
## Programação
Consulte o documento de Iteração Preliminar [4]
# Requisitos de Recursos
## Requisitos de Hardware
Servidor Web com as características de Produção do cliente para os testes do Sistema de Monitoria IFPE.
## Requisitos de Software
Sistema Operacional com as características de Produção do cliente para os testes do Sistema de Monitoria IFPE.
## Requisitos de Documentação
Para validar o Relatório de Frequência gerado pelo sistema de monitoria é necessário o documento em edital do Processo de Monitoria do período vigente aos testes de aceitação, para verificar se o documento gerado pelo
## Requisitos de Pessoal
É necessário que a equipe de desenvolvimento e o cliente participem dos testes de aceitação.
## Requisitos de Dados de Teste
O cliente fornecerá os cenários de teste.
## Outros Requisitos
Não aplicável (N/A)
# Resolução de Problemas e Ação Corretiva
O problema identificado durante os testes de aceitação do produto será solucionado na próxima iteração.
# Ambiente de Aceitação do Produto
## Um ambiente com o navegador Google Chrome e o Sistema Operacional Windows
## Um ambiente com o navegador Google Chrome e o Sistema Operacional Mac
## Um ambiente com o navegador Google Chrome e o Sistema Operacional Linux
## Um ambiente com o navegador Firefox e o Sistema Operacional Windows
## Um ambiente com o navegador Firefox e o Sistema Operacional Mac
## Um ambiente com o navegador Firefox e o Sistema Operacional Linux

# Identificação de Avaliações de Artefatos Necessários
1 - Preenchimento e Geração dos relatórios: Testes de integração e de aceitação

# Ferramentas, Técnicas e Metodologias
1 – As ferramentas utilizadas foram:
Browsers: Google Chrome, Firefox
IDE: Eclipse Mars
MySQL Workbench
2 – Foi utilizado a metodologia ágil SCRUM
3 – Um das técnicas utilizadas foi o desenvolvimento Orientado a Objetos.